# 小额建设工程货物供货与安装合同

# 甲方（需方）：上海交通大学

# 乙方（供方）：***有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关规定，遵循公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，达成以下共识，签订本合同。

- 采购合同名称及项目概况

采购合同名称：***采购与安装

采购项目概况：为满足***工程施工项目的配套需求，采购***设备或材料。

- 合同金额

（小写人民币）：    ￥80000.00（含税价，税率***%）

（大写人民币）：     捌万元整

定价方式：固定单价，此合同金额为暂估金额。

- 付款方式

| 可根据实际情况更改付款期数、付款条件 |  | 付款比例或付款金额选择其中一个填写 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款期数 | 付款条件 | 付款比例 （%） | 付款金额 （元） |
| 1 | 合同签订后10个工作日内 | 30 | / |
| 2 | 竣工验收合格后10个工作日内 | 55 | / |
| 3 | 结算审计完成后3个月内付至审定价 | 15 | / |

备注：竣工验收合格前付款比例不能超过30%；合同金额超过5万元的，应经过学校审计处竣工结算审计，结算审计前付款比例不得超过85%。一次性付款的付款条件应为结算审计完成后3个月内付至审定价。特殊情况请与学校招采办沟通后填写。

- 采购内容

## 1.采购清单

| 产品清单分项报价（必填） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

备注：包括包装、运输、安装、总包配合、调试、管理费、利润、保险等全部费用和增值税等全部税负。

## 2.技术指标或服务方案

……

## 3.交货/服务/工程期限、地点

交货期/服务期/工期：自合同签订之日起30个日历天（含安装调试）

交货地点/服务地点/工程地点：上海交通大学指定地点

## 4.项目验收

（1）甲方在货物送达指定地点及位置后对货物外观及包装进行验收，验收合格后通知乙方进行安装、调试；乙方需在接到通知后一周内到指定地点进行安装、调试。

（2）安装调试结束后，按双方合同所约定的技术指标或签订的技术协议对各项指标进行验收，经检测各项指标、参数均满足合同要求，并共同签署验收文件。

5.结算原则

（1）本合同为固定单价合同，单价包括所有与本项目相关的费用，包括包装、运输、安装、保险、发票等全部费用和增值税等全部税负。乙方承诺本合同价款已充分考虑合同实施期间市场变化、厂家调价、物价上涨、外币兑换率的上、下浮动等因素，不得以上述因素向甲方提出变更金额的提议，合同金额为履行合同的固定价格，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更。乙方已充分考虑与其他单位协调、配合直至乙方安装、验收合格所发生的一切费用，对于各单位相互协调引起的设计变更费用一律不作调整。安装方案中各项技术措施性费用已包含在合同单价中，结算时不管实际采取何种技术措施均不增加费用。

（2）本合同单价在合同实施期间为固定价格，除甲方作较大的修改外，按本合同规定锁定的固定单价均不作任何调整。结算时仅对采购量进行按实调整，单价不予调整。若存在变更签证，相关费用在项目竣工结算时计算，安装期间不予考虑。

（3）货物或材料数量按实计算。

（4）工程竣工结算由发包人委托第三方造价咨询机构审价，审价费参照《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》（沪建计联[2005]834号）计取：本工程竣工结算送审核减率在5%以下（含5%）的，由发包人承担审价费用；本工程竣工结算送审核减率在5%以上的，5%以内的审价费用由发包人承担，超过部分由承包人承担；本工程竣工结算送审核增的，由承包人承担审价费用。

（5）竣工验收合格后60天内，承包人须向发包人提交真实完整的竣工图纸、竣工报告、竣工结算书及变更签证（如有）等资料，供发包人进行竣工结算审计。逾期提交的，每延误一天，发包人有权向承包人处以合同价的0.01%/天的违约金；资料弄虚作假的，每发现一例，发包人有权向承包人处以合同价的1%/例的违约金。

- 响应服务

本项目质保期 2 年。在质保期内，乙方应按法律、行政法规及国家有关规定承担质量保修责任。乙方应在接到故障报告4小时内回复解决方案，24小时内到达现场解决问题。

- 安全责任

乙方应当按照国家及地方法律法规为履行本合同的乙方所有工作人员投保工伤保险、人身意外保险。

在履行本合同过程中，因乙方原因发生的一切人身伤害及财产损失，均由乙方承担法律责任并负责赔偿。

- 廉洁责任

双方应当自觉遵守廉洁自律的各项法规，不得赠送或收受礼金、有价证券和贵重物品等；禁止签订虚假合同。

- 违约责任

1.乙方未按合同约定时间提供产品，甲方有权要求乙方支付违约金。每逾期一天，应偿付甲方合同总价0.1%的违约金。逾期七天以上的，甲方有权解除合同。

2.乙方因提供的产品存在质量问题，必须进行整改或更换，乙方承担全部费用，并承担结算审定价10%的违约金。

- 其他事宜

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成时，须向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.本合同自签订之日起生效，一式四份，甲方3份，乙方1份。

3.签订日期：    年   月   日（暂不可填，以实际签章日期为准）

甲方（盖章）：

（必填）上海交通大学

委托代表（必填）：

电    话（必填）：

地    址（必填）：上海市闵行区东川路800号

乙方（盖章）：

（必填）***有限公司

委托代表（可不填，由乙方签名）：

电    话（必填）：

地    址（必填）：